РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Катангский район

Непское муниципальное образование

Глава

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01. 04. 2019 г. № 19 – п

с. Непа

О проведении противопаводковых мероприятий

на территории Непского муниципального образования в 2019 году

В целях обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2019 года на территории Непского муниципального образования, в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьёй 27 Водного кодекса Российской Федерации,  ч 24, 25 п 1 ст. 6 Устава Непского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2019 год на территории Непского муниципального образования (Приложение № 1)

2.Утвердить план мероприятий безопасного прохождения весеннего паводка на территории Непского муниципального образования на 2019 год (Приложение №2)

- Утвердить состав паводковых комиссий в селах Непского муниципального образования (Приложение № 3)

- Утвердить план эвакуации на 2019 год (Приложение № 4)

- Утвердить состав сил и средств для эвакуации населения в весенний период (Приложение №5)

- Под персональную ответственность главных  специалистов администрации (Новик К.К.,  Ананьев А.А., Тодосейчук Т.В.):

6.1. Сельским паводковым комиссиям подготовить план мероприятий по безопасному прохождению весеннего паводка на подведомственной территории в срок до 25 апреля 2019 г.

6.2. Определить незатопляемые территории, составить план эвакуации населения, материально технических ценностей, ГСМ, сельскохозяйственных животных в срок до 25 апреля 2019 г.

6.3. Привести в готовность все возможные спасательные и транспортные средства для проведения аварийно-спасательных работ до начала весеннего паводка

6.4. Провести разъяснительную работу и обеспечить максимальную эвакуацию населения, в первую очередь детей, женщин, больных, пенсионеров в незатопляемые места до начала весеннего паводка.

6.5. Привлекать в случае необходимости эвакуации из опасных зон населения, материальных ценностей, людские технические средства, ГСМ предприятий и организаций независимо от форм собственности, расположенных на подведомственной территории.

- Рекомендовать начальникам метеорологических служб в селах Непского муниципального образования организовать круглосуточное наблюдение за подъемом воды в реках Нижняя Тунгуска и Непа (в с. Бур – специалисту -Ананьеву А.А.) и ежедневно подавать обобщенную информацию о состоянии гидрологической обстановки в паводковую комиссию.

- Фельдшерам  ФП сел Непского МО создать бригады скорой медицинской помощи на время паводкового периода.

- Рекомендовать продавцам в с. Ика, с. Бур, с. Токма, с. Непа на период паводка обеспечить население в подтопляемых (затопляемых) населенных пунктах продовольственными товарами первой необходимости, создать 3-х дневной запас хлеба.

- На время весеннего паводка организовать круглосуточное дежурство руководящего состава администрации Непского муниципального образования и членов комиссии ЧС и ПБ

- Для оперативного руководства работами по борьбе с паводковыми водами в селах Непского муниципального образования с 05. 05. 2018 г. паводковым комиссиям перейти в режим повышенной готовности.

- Отменить постановление от 20.03.2018 № 10-п (а) о проведении противопаводковых мероприятий на территории Непского муниципального образования в 2018 году .

13.  Опубликовать данное постановление в «Непском  вестнике»

Глава Непского МО                                                                     А.В.Сизых

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

глава Непского муниципального образования

25 марта 2019 г.

____________________А.В.Сизых

П Л А Н

противопаводковых мероприятий на 2019 год

на территории Непского муниципального образования

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания КЧС и ПБ Непского МО | По мере необходимости | Сизых А.В. |  |
| 2 | Утверждение сельских паводковых комиссий | 09.04.2019 г. | Сизых А.В. Главные специалисты сел |  |
| 3 | Уточнение зоны затопления, материальных ресурсов, попадающих в зону затопления | 25.04.2019г. | Главные специалисты сел |  |
| 4 | Составление плана эвакуации по селам Непского МО | 11.04.2019 г. | Главные специалисты сел |  |
| 5 | Организация постоянного контроля за уровнем воды на реках Нижняя Тунгуска и Непа силами метеостанций, сбор оперативной информации по селам и передаче ее в КЧС и ПБ МО «Катангский район» | На период паводка | Начальники метеостанций, Сизых А.В.., главные специалисты сел |  |
| 6 | Обеспечение радиосвязи с населенными пунктами Непского МО | На период паводка | Сизых А.В.. главные специалисты сел |  |
| 7 | Информация населения о возможности затопления | На период паводка | КЧС и ПБ |  |
| 8 | Эвакуация населения и материальных ценностей в случае необходимости | На период паводка | КЧС и ПБ |  |

Приложение № 2

Утверждаю

глава Непского муниципального образования

__________А.В.Сизых

01.04  2019 г.

План

Мероприятий безопасного прохождения весеннего паводка на территории

Непского муниципального образования на 2019 год.

В связи с наступлением весеннего периода ожидается высокий уровень подъема рек Непа, Нижняя Тунгуска, которые могут вызвать затопление больших территорий, в том числе населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов и мест хранения ГСМ.

В целях защиты населения привести паводковые комиссии Непского муниципального образования в режим повышенной готовности.

В случае угрозы затопления создать рабочие группы:

1. Группа по проведению эвакуации и размещения населения:

Леденцова А.С  –  руководителя аппарата главы  Непского МО;

Инешин В. Г. – главный специалист по лесопользованию, охране и защиты леса.

Главные специалисты сел Ика, Бур, Токма.

2. Группа по обеспечению питания:

Индивидуальные предприниматели с. Ика, Непа, Токма, Бур.

3. Группа по обеспечению транспортом:

Сизых А.В.. – председатель ЧС и ПБ;

Юрьев С.И. – главный специалист МУП «Катангская ТЭК»

Главные специалисты сел Ика, Бур, Токма.

4. Группа по обеспечению медицинской помощью:

Костюченко М.Н. – фельдшер ФП с. Непа; фельдшеры с. Ика, Токма, Бур;

5. Группа по привлечению населения к аварийно-спасательным работам:

Леденцова А.С.–руководитель аппарата  Непского МО;

Юрьев С.И. – главный специалист МУП «Катангская ТЭК» ;

Главные специалисты сел Ика, Бур, Токма.

6. Группа по подсчету ущерба от паводковых вод:

Паводковые комиссии сел Непа, Ика, Бур, Токма

Приложение № 3

Паводковые комиссии Непского МО на 2019 год

с. Ика

- Новик К.К. - председатель

- Каюмова В.Н.

- Новосельцев О.В.

- Шолохов О.В.

- Франтенко А.И.

с. Токма

1. Потапова Т.М.– председатель

2. Красноштанова З.Г.

3. Петров Д.Н.

4. Гордеева Н. С.

5. Тодосейчук Т.В.

с. Бур

1. Ананьев А.А. - председатель

2. Новосельцева Н.Н.

3. Ефимова Н. Ю.

4. Москвитина Е.А.

5. Писаренко Ю. А.

с. Непа

1. Сизых 	А.В. - председатель

2. Инешин В. Г.

3. Юрьев С.И.

4. Костюченко М.Н.

5. Леденцова А.С

Приложение 4

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

на 2019год

Село Ика

Население                 ___________8_____________                        Человек

Из них детей                 ____________0_____________                       Человек

Пенсионеров                     ____________6______________                      Человек

Материальные ценности:

ГСМ                                    ___________0,6___________                              Тонн

КРС                                     ___________0_____________                            Голов

Товарной продукции        __________0_____________                            Тонн

Привлекаемая техника:

Трактора                             ____________-___________                                  Ед.

Грузовые автомобили       ____________-___________                                  Ед.

Автобус                              ___________-___________                                   Ед.

Бензовоз                             ____________-___________                                  Ед.

Моторные лодки               ____________3___________                                  Ед.

Пункт приема эвакуируемого населения:

частные дома, администрация с. Ика

(населенный пункт)

Ответственный по эвакуации председатель паводковой комиссии

__________________ Новик К.К.__________ тел. ___83956020008___

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

на 2019 год

Село Токма

Население                         ____________34_____________                      Человек

Из них детей                       ____________1_____________                     Человек

Пенсионеров                      ____________26____________                     Человек

Материальные ценности:

ГСМ                                    __________5__________                                   Тонн

КРС                                      ___________4___________                               Голов

Товарной продукции      ____________20___________                             Тонн

Привлекаемая техника:

Трактора                        _____________1____________                                  Ед.

Грузовые автомобили    _____________-____________                                  Ед.

Автобус                            _____________-__________                                   Ед.

Бензовоз                             _____________-___________                                  Ед.

Моторные лодки            _____________6___________                                  Ед.

Пункт приема эвакуируемого населения:

частные дома,  ФАП  с. Токма

(населенный пункт)

Ответственный по эвакуации председатель паводковой комиссии

__________________Тодосейчук Т. В.________ тел. ___839056020010___

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

на 2019  год

Село Непа

Население                           ___________4____________                        Человек

Из них детей                     ____________1_____________                        Человек

Пенсионеров                    ____________3_____________                         Человек

Материальные ценности:

ГСМ                                    ___________0,6____________                              Тонн

КРС                                     ___________0_____________                            Голов

Товарной продукции        ___________0,2_____________                           Тонн

Привлекаемая техника:

Трактора                          ____________-_____________                                  Ед.

Грузовые автомобили      ___________1_____________                                  Ед.

Автобус                            ___________-____________                                   Ед.

Бензовоз                           ____________-_____________                                  Ед.

Моторные лодки             ____________2_____________                                  Ед.

Пункт приема эвакуируемого населения:

частные дома, МКОУ СОШ с. Непа

(населенный пункт)

Ответственный по эвакуации председатель паводковой комиссии

__________________ Сизых А.В.__________ тел. ____83912904908____

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

на 2019 год

Село Бур

Население                          _____________28____________                     Человек

Из них детей                     _____________3____________                        Человек

Пенсионеров                    _____________9_____________                      Человек

Материальные ценности:

ГСМ                                    ____________2___________                              Тонн

КРС                                     ____________0____________                            Голов

Товарной продукции        ___________0,4____________                            Тонн

Привлекаемая техника:

Трактора                         ____________1_____________                                  Ед.

Грузовые автомобили      ________________________                                  Ед.

Автобус                            ____________-___________                                   Ед.

Бензовоз                           ____________-_____________                                  Ед.

Моторные лодки             ____________2_____________                                  Ед.

Пункт приема эвакуируемого населения:

частные дома, МКОУ СОШ с. Бур

(населенный пункт)

Ответственный по эвакуации председатель паводковой комиссии

__________________ Ананьев А.А.__________ тел. ___83956020007___

Приложение 5

Состав сил и средств для эвакуации:

# с. Непа  -  2 человека, с привлечением 2 плавсредств, техника 1;

# с.Ика –3 человек, с привлечением 3  плавсредств;

# с.Бур -4  человек, с привлечением 2 плавсредств, 1 техника;

с. Токма - 6 человек, с привлечением    5 плавсредств, техника 1